# 一站式服务平台

实施方案

编制日期：2026年7月

一、编写目的

本方案聚焦一站式服务平台建设项目，包含统一登录、快速办理、综合查询、信息备案等功能模块，梳理整体规划。

二、系统建设现状

根据"畅享地服"的核心理念，针对货代等服务对象操作多系统的痛点，整合双流、天府两地托运申报、补贴、物流查询、资质备案等分散子系统功能，搭建统一的地服对外交互服务平台。

三、系统上线整体规划

| 阶段 | 时间 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年6月1日 - 2026年7月9日 | 已完成 | 功能验证和第三方对接 |
| 第二阶段 | 2026年7月10日 - 2026年10月10日 | 进行中 | 系统试运行（3个月） |
| 第三阶段 | 2026年10月11日 - 2026年10月12日 | 待执行 | 正式上线 |

四、功能验证与测试（已完成）

4.1 统一登录功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | 支持货代企业账号登录、密码验证 | ✓ 通过 | 2026-06-15 |
| 微信登录 | 微信授权登录、绑定货代企业账号 | ✓ 通过 | 2026-06-15 |
| 角色权限 | 不同角色访问不同功能模块 | ✓ 通过 | 2026-06-16 |
| 密码修改 | 用户自主修改密码 | ✓ 通过 | 2026-06-16 |
| 忘记密码 | 通过邮箱找回密码 | ✓ 通过 | 2026-06-17 |

4.2 快速办理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出港业务-托运申报 | 托运书填写、货物信息录入、电子签名 | ✓ 通过 | 2026-06-18 |
| 出港业务-文件上传 | 托运书、发票等文件上传 | ✓ 通过 | 2026-06-19 |
| 进港业务-提货通知 | 接收提货通知、查看货物详情 | ✓ 通过 | 2026-06-20 |
| 进港业务-电子签收 | 司机端运单电子签收确认 | ✓ 通过 | 2026-06-21 |
| 备案申请-企业资质 | 企业基本信息、资质证书上传 | ✓ 通过 | 2026-06-22 |
| 备案申请-人员信息 | 授权人员信息、权限分配 | ✓ 通过 | 2026-06-23 |

4.3 综合查询功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运单查询 | 按运单号查询货物状态 | ✓ 通过 | 2026-06-24 |
| 轨迹跟踪 | 货物实时轨迹跟踪 | ✓ 通过 | 2026-06-25 |
| 运单统计 | 按时间段、航线、货代企业统计运单量 | ✓ 通过 | 2026-06-26 |
| 报表导出 | 导出运单数据为Excel格式 | ✓ 通过 | 2026-06-27 |
| 历史记录 | 查询历史运单记录 | ✓ 通过 | 2026-06-28 |

4.4 信息备案功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业信息备案 | 企业基本信息、资质证书上传 | ✓ 通过 | 2026-06-29 |
| 人员信息备案 | 授权人员信息、权限分配 | ✓ 通过 | 2026-06-30 |
| 备案审核 | 管理员审核备案信息 | ✓ 通过 | 2026-07-01 |
| 备案变更 | 备案信息变更申请与审核 | ✓ 通过 | 2026-07-02 |

五、第三方对接与数据验证（已完成）

| 第三方系统 | 对接内容 | 数据验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双流智慧货运系统 | 出港业务、线上备案、业务状态 | 数据发送正确，状态接收及时 | ✓ 通过 |
| 天府货运系统 | 出港业务、线上备案、业务状态 | 数据发送正确，状态接收及时 | ✓ 通过 |
| 航空物流电子信息平台 | 物流查询、航空货运电报 | 能正常查询物流信息和电报 | ✓ 通过 |
| 双流国际机场货物补贴管理 | 补贴申请、补贴审批 | 能发送补贴申请，能接收审批结果 | ✓ 通过 |
| 航空货邮地面驳运系统 | 驳运任务创建、驳运任务状态 | 能发送驳运任务申请，能接收任务状态 | ✓ 通过 |

六、双系统并行应急措施

1. 新系统无法向第三方系统发送数据

新系统为主时，只使用新系统向第三方系统发送生产数据，当新系统数据发送失败或无法发送时，可及时通过老系统向第三方系统发送生产数据。

2. 新系统无法使用

新系统为主时，若新系统出现无法访问、崩溃等让现场作业人员无法操作，且经技术人员判断无法短时间内恢复时，则将直接使用老系统完成相关作业即可。

七、试运行验收验证标准

| 验证类别 | 验证指标 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 系统可用率 | ≥99.5% |
|  | 系统故障恢复时间 | ≤30分钟 |
|  | 日均故障次数 | ≤1次 |
| 功能完整性 | 核心功能可用率 | 100% |
|  | 业务流程成功率 | ≥99% |
| 用户满意度 | 用户操作便捷性评分 | ≥4分（5分制） |
|  | 用户反馈问题解决率 | ≥95% |
| 数据准确性 | 数据同步准确性 | 100% |
| 接口稳定性 | 第三方接口成功率 | ≥99% |
|  | 接口响应时间 | ≤5秒 |

八、试运行验证记录表单

附件一：系统运行检查单（每日）

| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |

附件二：业务流程验证记录（每日）

| 验证日期 | 业务类型 | 运单数量 | 成功数 | 失败数 | 失败原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 业务类型 | 运单数量 | 成功数 | 失败数 | 失败原因 | 备注 |

附件三：用户反馈记录表（每周）

| 反馈日期 | 反馈人 | 问题描述 | 问题分类 | 处理状态 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈日期 | 反馈人 | 问题描述 | 问题分类 | 处理状态 | 处理措施 |

九、功能培训说明

已完成功能培训：统一登录功能培训、快速办理功能培训、综合查询功能培训、信息备案功能培训